|  |  |
| --- | --- |
| **Personnes présentes**: | **Personnes absentes**: |
| Mahjoub, Fouad  Arnaud Ndenguet, Jurin Nkouyee, Tarik Aazizi, Mohamed Bathaoui, |  |
| **Rédacteur** : Tarik Aazizi |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ordre du jour** : | 1. Etat d’avancement 2. Suivi des taches globales. |
| **Note  :** | \* Les dates sont un engagement signé par l’ingénieur avec le responsable de suivi, c’est très important de les respecter.  \* Tout retard doit être signalé et justifié 2 jours avant pour les taches qui dépassent 2 jours, une journée avant pour les taches qui prennent 2 jours et une demi-journée pour les taches qui prennent un jour. |
|  |  |

1. **ETAT D’AVANCEMENT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Action** | **Affecter A** | **Date** | Note |
| **EMV PARAM** | Simo | 04/12/2009 |  |
| **Module Risk Management :**   * Intégration du stop des cartes ayant des bins et des ranges bien déterminés | Simo | 07/12/2009. | Il manquera le stop de toutes les cartes de même BIN ou Range. |
| **Module Crédit** | Simo | A fournir après la réunion | Réunion avec Mr. Fouad pour les spécifications du module crédit le 07/12/2009 à 16h |
| **POC AUTHORIZATION :** | Simo | 08/12/2009 | Mise à jour de l’ancien avec les grilles capture et annulation authorization |
| **Batch Porteur**  **Après le module crédit** | Simo | Stand By | Mail pour la suite du développement (gestion des statistiques). Réalisé à 50%. |
| **Help Online :**   * Concevoir des popups d’aide dans cette partie du menu de EPS | Simo | Stand By | L’aide ou l’indication doit être faite selon la grille en cours de consultation. Cette tache est à long terme mais sera suivie par Mr. Mahjoub. |
| **Module Transaction** | Arnaud |  | **100%** |
| **Capture & annulation Autorisation** | Arnaud | Du 16 au  19-11-2009 | **100%** |
| **Génération automatique Report**   * Elaboration | Arnaud | 04/12/2009 | Commencera après validation de la conception par Mr Mahjoub |
| **POC Exception File** | Arnaud | 07/12/2009 |  |
| **Multisession & Lock** | Arnaud | A partir du 07/12/2009 | Réunion avec Mr. Fouad à 14h pour la standardisation de multisession et lock sur la liste envoyé par Simo |
| **Développer la grille eps\_profil** | Jurin |  | **100 %** |
| **Revalidation system &**  **Structuration de la base de Donnée** | Jurin &Fouad | Du 03-12-2009 Au  08-12-2009 | Pourra être déplacée en fonction de sa priorité. |
| **Batch transaction & POC transaction** | Jurin & Fouad | Stand By | La tache a été déplacée en attente de spécification et remplacée par celle de gestion des rôles par Group. |
| **Module Loyalty** | Jurin | Stand By | En vue de la réalisation du module les spécifications devront être données par Fouad. |
| **EPS Branch Online** | Jurin  Fouad  Mahjoub  Youness | Stand By | Doit finaliser les formulaires du menu corporate |
| **Gestion,Chargement de fichier** | Jurin | Stand By |  |
| **Exception file Visa** | Tarik |  | **100 %** |
| **Batch Renewal Condition** | Tarik | A fournir après réunion | Reunion 03/12/2009 avec Mr. Fouad |
| **Reports batch ATM** | Tarik | A fournir après réunion | Reunion 04/12/2009 avec Mr. Fouad |
| **Séparation Module Host** | Tarik | Stand By |  |
| **Gestion des événements GAB** | Fahim |  | **100%** pour partie 1 en attente de Mr.Mahjoub |
| **PARAM ATM** | Fahim | 04-12-2009 |  |
| **Atm activity et interface activity** | Fahim | 07/12/2009 |  |
| **POS SERVER** | Fahim | A fournir après la réunion | Réunion 07/12/2009 à 10h avec Mr.Mahjoub |
| **ATM SERVER** | Fahim | A fournir après la réunion | Le développement est fini, il reste à faire les tests,  Réunion 08/12/2009 à 10h avec Mr.Mahjoub et Mr.Fouad Pour élaborer le planning des tests |